MODÈLE DE REPORTING DE PROJET

Modèle gratuit par Matchfolio — à adapter selon vos besoins

■ 1. INFORMATIONS DU PROJET

| REPORTING DE PROJET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom du projet | Ex : Refonte site web | Chef de projet | Nom et prénom |
| Client / Sponsor | Nom du client | Date du reporting | JJ/MM/AAAA |
| Période couverte | Du JJ/MM au JJ/MM | Fréquence | Hebdo / Mensuel |

■ 2. MÉTÉO DU PROJET

Mettez à jour le code couleur selon l’état réel de chaque dimension. Vert = conforme, Orange = attention, Rouge = critique.

| Statut global | Planning | Budget | Risques |
| --- | --- | --- | --- |
| ⬤ En bonne voie | ⬤ Léger retard | ⬤ Conforme | ⬤ Élevés |

| ⬤ En bonne voie / Conforme | ⬤ Attention / Léger écart | ⬤ Critique / Dérive majeure |
| --- | --- | --- |

■ 3. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Résumez les faits marquants de la période en 3 à 5 lignes maximum.

Résumé de la période : Rédigez ici un résumé de 3 à 5 lignes de l’état global du projet, des faits marquants de la période et des points d’attention majeurs.

■ 4. AVANCEMENT PAR LOT / PHASE

Détaillez l’avancement de chaque lot ou phase du projet. Ajoutez des lignes si nécessaire.

| Lot / Phase | Date début | Date fin prévue | Avancement | Statut | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 : Maquettes | 01/01/2026 | 15/02/2026 | 75 % | ⬤ | En cours de validation |
| Lot 2 : Développement | 16/02/2026 | 30/04/2026 | 30 % | ⬤ | Retard intégration API |
| Lot 3 : Tests & recette | 01/05/2026 | 31/05/2026 | 0 % | — | Non démarré |
| Lot / Phase |  |  |  |  |  |

■ 5. SUIVI BUDGÉTAIRE

Comparez le budget prévu et le budget consommé pour chaque poste. Indiquez l’écart et le statut associé.

| Poste de dépense | Budget prévu | Budget consommé | Écart | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Développement front-end | 15 000 € | 12 500 € | - 2 500 € | ⬤ |
| Développement back-end | 20 000 € | 22 000 € | + 2 000 € | ⬤ |
| Design UX/UI | 8 000 € | 7 800 € | - 200 € | ⬤ |
| TOTAL | 43 000 € | 42 300 € | - 700 € | ⬤ |

■ 6. RISQUES ET POINTS DE BLOCAGE

Identifiez les risques actuels, leur probabilité, leur impact et l’action corrective prévue.

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Action corrective | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard livraison API partenaire | Élevée | Fort | Développer un mock API en attendant la livraison | Lead dev |
| Indisponibilité du designer UI | Moyenne | Moyen | Prévoir un designer de remplacement | Chef de projet |
| Risque… |  |  | Action… |  |

■ 7. DÉCISIONS PRISES

Listez les décisions majeures prises durant la période, par qui et avec quel impact.

| Date | Décision | Prise par | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/02/2026 | Report de la phase de tests de 2 semaines | Comité de pilotage | Décalage livraison finale |
|  | Décision… |  |  |

■ 8. PROCHAINES ÉTAPES

Listez les actions à mener pour la prochaine période avec les responsables et échéances.

| Action à mener | Responsable | Échéance | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Valider les maquettes finales avec le client | UX Designer | 15/02/2026 | Haute |
| Finaliser l’intégration du module de paiement | Lead dev | 28/02/2026 | Haute |
| Préparer le plan de recette | QA Manager | 10/03/2026 | Moyenne |
| Action… |  |  |  |

Modèle créé par Matchfolio — Trouvez l’agence idéale pour vos projets digitaux sur matchfolio.fr